Информация

по проведенной внеплановой проверке в отношении Муниципального учреждения Управление капитального строительства (далее - Учреждение) по теме «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по электронному аукциону «Выполнение работ по организации строительства объекта: «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, пгт. Шудаяг, переулок Больничный)», извещение № 0307300008614000372» (проверка начата 08.02.2017 и закончена 06.03.2017)

В ходе проверки выявлены признаки нарушения ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» Закона № 44-ФЗ, в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта:

1. Имеет место размещение в ЕИС в составе сметной документации Технической части (Часть II документации об открытом аукционе в электронной форме) и части IV документации об электронном аукционе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» информации недостоверной и не в полном объеме.
2. Имеет место несоответствие проектной документации «Строительство малоэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, ул. Геологов, участки №№ 1, 2, 3) в составе Технической части (Часть II документации об открытом аукционе в электронной форме), размещенной в ЕИС, предмету закупки.
3. Имеет место несоответствие индекса пересчета для строительно-монтажных работ в текущие цены 2014 года в расчете сметной стоимости открытого аукциона в электронной форме индексам пересчета, указанным в абзаце 8 части IV документации об электронном аукционе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации в электронном аукционе (в редакции от 05.06.2014).
4. Имеет место неверное определение разницы между сметной стоимостью строительства, согласно расчету ГУП РК ЦИИС и сметной стоимостью строительства (согласно расчету Учреждения) (1 293 670 руб.), указанной в части IV документации об электронном аукционе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации в электронном аукционе (в редакции от 05.06.2014).
5. В нарушение ч. 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2013 № 863, в задании по разработке проектной документации не установлено требование [стоимости](consultantplus://offline/ref=009A007D395C8FB2E8FE2EC54F169BBF9EB90E1F4215C519303FF68B9226044158ECA2B5AA0547AAc5H0I) одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34 600 руб.

По итогам проведенной проверки:

- направлен акт в адрес Учреждения (исх. от 06.03.2017 № 06-06/294);

- направлен акт в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми

(исх. от 06.03.2017 № 06-07/295);

- направлены предложения по устранению нарушений в адрес Учреждения (исх. от 13.03.2017

№ 06-06/357).

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации  МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Е. В. Игнатова |

Виноградова О. В.

700-131